TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 048-05/2022

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048-05/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, E A EMPRESA BALEEIRO CONSTRUTORA LTDA-ME NOS TERMOS ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 13.284.658/0001-14 com Sede na Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jilvan Teixeira Ribeiro, brasileiro, maior, portador da cédula de identidade nº 09.074.050-53, expedida pela SSP/BA, CPF nº 037.924.975-81, residente e domiciliado no Povoado Sangue Suga, nº 98, Apt. 1º Andar, zona Rural do Município de Guajeru, Bahia, neste ato denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa BALEEIRO CONSTRUTORA LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 34.635.783/0001-00, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 76, centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, representada neste ato por Ruan Rafel Baleeiro Alves Santos, brasileiro, solteiro, engenheira civil, com registro de carteira nacional de habilitação nº 05.733.499-294, exepdida pelo DETRAN/BA e cadastro no CPF nº 041.724.845-81, residente e domiciliado na Rua Padre Anchieta, nº 76, Casa, Bairro Centro, na cidade de Malhada de Pedras, Bahia, doravante denominada CONTRATADA, com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas ulteriores alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prestação serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Naomar Alcantara, saída para Serra Linda, mediante as cláusulas e condições seguintes:

## CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo é procedente do  contrato 048-05/2022, originado do processo licitatório Tomada de Preços 007/2022 com o objetivo de contratar empresa de Engenharia para Prestação serviços de Pavimentação em Paralelepípedo na Rua Naomar Alcantara, saída para Serra Linda.

MOTIVOS: O presente Termo Aditivo motiva-se por necessidade da realização de:

- Acréscimos nos quantitativos de diversos itens conforme nova Planilha Orçamentaria Anexada neste Termo, na ordem aproximada de 24,63% (vinte e quatro virgula sessenta e três por cento), ao valor originalmente contratado, no valor de 103.451,85 (cento e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações

- Feitos os ajustes acima, resultou-se em um acréscimo ao valor original do contrato, ficando seu saldo reprogramado para o importe de R$: 523.431,36 (quinhentos e vinte e três mil quatrocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos), que será empenhado na dotação orçamentaria respectiva.

- Altera o prazo contratual para 06 (seis) meses, tendo vigência a partir de 01 de Janeiro de 2024 a 30 de Junho de 2024.

# CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade Orçamentária: 03.08.01 - Secretaria de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 1.046 – Pavimentação de Vias Públicas

Elemento de Despesa: 3.3.90.51.00 – Obras e Instalações

# CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.

# CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas.

Guajeru, Bahia, 14 de Dezembro de 2023.

_____________________________________

Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________________

Baleeiro Construtora Ltda-Me

Contratada

Testemunhas:

________________________

CPF:

________________________

CPF: