RESUMO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 028-10/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028-10/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA E A EMPRESA OCR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME NOS TERMOS ABAIXO:

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA

CONTRATADA: OCR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA-ME

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Prestação de serviços na execução da Construção e Implantação de um Centro de Comercialização de Animais.

## I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer o prazo de vigência do Contrato nº 028-10/2022, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas ulteriores alterações.

# II - CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS

O prazo deste Termo Aditivo será de 180 (cento e oitenta) dias, tendo vigência a partir de 13 de Março de 2023 a 09 de Outubro de 2023.

# III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.

# IV - CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme determina o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas.

Guajeru - BA, 03 de Março de 2023.

_____________________________________

Jilvan Teixeira Ribeiro

Prefeito Municipal

Contratante

_____________________________________

OCR Construções e Engenharia Ltda-ME

Contratada